**<第一次会议暨第一阶段任务完成会议>**

**基本项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 时间: | 16点整 |
| 日期: | 2015年3月13日周五 |
| 参加者: | 陈伟杰、刘梦轩、荆俊彤、许莉婍、王攀 |
| 携带材料: | 第一阶段任务文档 |
| 会议用途 | 完成第一阶段任务，开始准备工作 |

**议事程序**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **时间** | **事项** | **介绍者** |
| 1 | 1分钟 | 组长选举，秘书选举 | 王攀 |
| 2 | 3分钟 | 开发语言与开发环境确定 | 陈伟杰 |
| 3 | 2分钟 | Github介绍 | 陈伟杰 |
| 4 | 3分钟 | 文档共享讨论 | 陈伟杰 |
| 5 | 1分钟 | 每周会议时间地点确定 | 刘梦轩 |

**待做**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **事项/讨论** | **何人** | **何时** | **状态或者评价** |
| 1. | Git版本安装，操作学习 | 刘梦轩、许莉婍、荆俊彤 | 3月15日 | 熟悉git使用 |
| 2. | Visual studio安装 | 陈伟杰 | 3月15日 | 开发环境搭建 |
| 3. | 团队百度网盘建立 | 王攀 | 3月15日 | 文档管理 |
| 4. | 日程管理工具准备 | 许莉婍 | 3月15日 | 小组成员日程安排 |

**已做好的事情**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **事项** | **何人** | **何时** | **状态或者评价** |
| 1 | 建立Github远程仓库 | 陈伟杰 | 3月13日 | 初始状态，空的仓库 |
| 2 | 建立平时联系QQ讨论组 | 王攀 | 3月10日 | 简单的交流 |
| 3 | 小组编码规范 | 陈伟杰 | 3月13日 | 初步规范 |